ACTA DE REUNIÓN

Sprint Review y Retrospectiva – Sprint 2  ·  Equipo SITRAFO

1. DATOS GENERALES

| N° de acta | Acta 01 |
| --- | --- |
| Fecha | Jueves 15 de octubre de 2026 |
| Modalidad | En línea |
| Sprint | Sprint 2 – Cierre de la Fase 2 |
| Tipo de reunión | Sprint Review y Retrospectiva |
| Porcentaje de avance | 85 % del sistema |
| Redactada por | Camila Olivares (Scrum Master) |

2. PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE

| Docente | Julio Manuel Tapia Acevedo |
| --- | --- |
| Docente asistió | Sí |
| Evidencia | Correo de registro de la reunión enviado al docente por Camila Olivares (Scrum Master) el 15-10-2026, a solicitud del docente. |

3. ASISTENTES

| Nombre | Rol | Asistió | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín Delgado | Líder de Proyecto / Product Owner | Sí | Presentó la demostración |
| Camila Olivares | Scrum Master | Sí |  |
| Milko Soto | Desarrollador / Resp. Calidad | Sí |  |
| Julio Tapia Acevedo | Docente | Sí |  |

4. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar con el docente el avance del Sprint 2 mediante una demostración del sistema, y realizar la retrospectiva del equipo sobre el trabajo realizado y la participación de cada integrante.

5. TEMAS TRATADOS

| N° | Tema | Resumen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demostración del sistema | Se mostró el funcionamiento completo de SITRAFO: aplicación de escritorio, portal web para clientes, base de datos PostgreSQL y despliegue en Render (https://sitrafo.onrender.com). |
| 2 | Flujo del proceso | Recorrido de punta a punta: solicitud de presupuesto, cotización y aprobación, orden de compra, pago del anticipo con PayPal, órdenes de trabajo, registro en taller, control de calidad, cierre, entrega y saldo. |
| 3 | Aspectos técnicos | Tecnologías (Python, Django, Django REST Framework, PySide6, Bootstrap 5, htmx, Docker), APIs integradas y medidas de seguridad (roles, auditoría, bloqueo por intentos fallidos). |
| 4 | Participación del equipo | Revisión del aporte de cada integrante y de los commits en GitHub. |
| 5 | Calendario de entregas | Guía 2.4 (16-10), documentación técnica (22-10) y entrega final de Fase 2 con presentación del sistema (05-11). |

6. SPRINT REVIEW

Se presentó el estado del producto con un avance estimado de 85 %. Las 14 historias de usuario del Product Backlog (71 puntos de historia) están implementadas y funcionando en el ambiente desplegado.

Pendiente para el cierre de Fase 2

- Documentación técnica actualizada según el funcionamiento real del sistema.

- Ajustes finales, pruebas en producción e informes de calidad.

- Cambio de claves de las cuentas de demostración en producción.

7. RETROSPECTIVA

Qué funcionó bien

- El sistema está desplegado y el flujo completo funciona de punta a punta.

- Se automatizaron la generación de la orden de compra y de las órdenes de trabajo.

- Se integraron las APIs externas (PayPal, Brevo, mindicador.cl y feriados) y se realizaron pruebas de seguridad, carga e interfaz.

Qué no funcionó

- Camila y Milko no registran commits en GitHub durante el desarrollo; el primer commit de trabajo de Milko fue el 14-10-2026, último día del plazo.

- El desarrollo del sistema se concentró en un solo integrante.

- No se invitó al docente a las reuniones anteriores, por lo que faltó evidencia de la metodología.

Observación del docente

El docente llamó la atención a Camila Olivares y Milko Soto por no tener commits en GitHub, e indicó que esta reunión quede registrada como reunión de Sprint y que en esta retrospectiva conste el bajo avance de ambos integrantes.

Qué mejoraremos

- Cada integrante registrará su trabajo con commits propios en GitHub.

- Las tareas se asignarán con responsable y fecha, y se revisarán al inicio de cada reunión.

- Se invitará al docente por correo a todas las reuniones y cada acta se subirá a GitHub.

8. AVANCE POR INTEGRANTE

| Integrante | Aporte durante el sprint | Compromiso hasta la próxima reunión | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín Delgado | Desarrollo del sistema (API, web y escritorio), despliegue en Render, automatización del flujo y pruebas de calidad. | Completar la Guía 2.4 y coordinar la documentación técnica. | Concentra la mayor parte del trabajo del proyecto. |
| Camila Olivares | Aporte bajo durante el sprint. Sin commits en GitHub a la fecha. | Actualizar los artefactos Scrum y aportar a la documentación técnica, con commits propios. | El docente le llamó la atención por la falta de commits. |
| Milko Soto | Aporte bajo durante el sprint. Su primer commit de trabajo fue el 14-10-2026, último día del plazo. | Ejecutar su verificación en producción (informe PRU-01) y aportar a la documentación técnica, con commits propios. | El docente le llamó la atención por la falta de commits. |

9. ACUERDOS Y TAREAS

| N° | Acuerdo / tarea | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar la Guía 2.4 – Desarrollo del Proyecto. | Todo el equipo | 16-10-2026 |
| 2 | Entregar y presentar la documentación técnica (casos de uso, UML y mockup). | Todo el equipo | 22-10-2026 |
| 3 | Registrar el trabajo de cada integrante con commits propios en GitHub. | Camila Olivares y Milko Soto | Desde el 16-10-2026 |
| 4 | Invitar al docente por correo a todas las reuniones y subir el acta a GitHub. | Benjamín Delgado | Cada reunión |
| 5 | Presentar el sistema con 80 a 100 % de avance y entregar la documentación final de Fase 2. | Todo el equipo | 05-11-2026 |

10. PRÓXIMA REUNIÓN

| Fecha y hora | 19/ 10 / 2026 a las 20:00 |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Seguimiento – preparación de la documentación técnica |
| Invitación al docente | Se enviará por correo con al menos 24 horas de anticipación |

11. EVIDENCIAS

- Correo de registro de la reunión enviado al docente por la Scrum Master.

- Historial de commits del repositorio (GitHub → Insights → Contributors).

- Sistema desplegado: https://sitrafo.onrender.com

12. FIRMAS DEL EQUIPO

| Benjamín Delgado |  | Camila Olivares |  | Milko Soto |
| --- | --- | --- | --- | --- |