Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC, Sede Puente Alto — Capstone (Proyecto APT) |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO — Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Fabricación de Transformadores Eléctricos |

Información de la reunión:

| Lugar | Grupo de WhatsApp del equipo |
| --- | --- |
| Fecha | 13 de octubre de 2026 · facilitadora: Camila Olivares (Scrum Master) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 — despliegue, documentación y verificación de calidad (29 de septiembre al 15 de octubre de 2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Benjamín Delgado (Product Owner) Camila Olivares (Scrum Master) Milko Soto (Desarrollo y calidad) |
| Personas que asistieron a la reunión | Benjamín Delgado (Product Owner) Camila Olivares (Scrum Master) Milko Soto (Desarrollo y calidad) |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • La estructuración y el control de versiones en GitHub de los artefactos Scrum. • La articulación entre el portal web y la aplicación de escritorio para cubrir las historias de usuario de punta a punta. • La comunicación fluida para resolver inconsistencias de nombres de archivos y formatos. • El sistema quedó desplegado en Render y la redistribución de tareas acordada en el Sprint 1 se cumplió: manual de usuario y artefactos Scrum (Camila), OWASP ZAP y prueba de carga (Milko). | • Concentración de la carga de documentación y pruebas en los días cercanos al cierre de la Fase 2. • La prueba de carga sobre Render no cumple el RNF-06 (percentil 95 sobre 2 segundos). | • Mantener la práctica de commits frecuentes y atómicos para evitar acumulaciones al final de cada sprint. • Realizar el daily al menos tres veces por semana y registrarlo en la plantilla de Daily Standup. • Revisar el rendimiento y repetir la prueba de carga en el Sprint 3. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.