SITRAFO

Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Transformadores Eléctricos

Autoevaluación Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone (PTY4614)  Semana 3  Autoevaluación individual

Benjamín Delgado Bravo  Líder de Proyecto / Product Owner

Duoc UC  Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede Puente Alto

03 de septiembre de 2026

# Índice

1. Abstract (Español)

2. Abstract (English)

3. Desarrollo

3.1 Descripción y relevancia del proyecto

3.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

3.3 Relación con mis intereses profesionales

3.4 Factibilidad de desarrollo

3.5 Objetivos

3.6 Metodología

3.7 Plan de trabajo

3.8 Evidencias

4. Individual Conclusion (English)

5. Individual Reflection (English)

6. Autoevaluación (pauta rúbrica)

# 1. Abstract (Español)

Este documento corresponde a mi autoevaluación individual de la definición de SITRAFO, un sistema de gestión comercial y productiva para empresas fabricantes de transformadores eléctricos en Chile. El proyecto nace de una falencia concreta del rubro: hoy la cadena comercial-productiva se administra con planillas, correo electrónico y registros en papel, sin trazabilidad entre lo que se cotiza y lo que efectivamente se fabrica. Propongo resolver esto con un sistema que siga cada pedido desde la solicitud de presupuesto hasta el pago, construido sobre tres componentes: una API REST en Django, una aplicación de escritorio en PySide6 para la administración interna, y una aplicación web para el cliente. En este informe reviso, con mirada crítica y desde mi rol de Product Owner, si la definición del proyecto que llevamos hasta ahora cumple con lo que exige la asignatura: relevancia, coherencia con el perfil de egreso, objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias.

# 2. Abstract (English)

This document is my individual self-assessment of the SITRAFO project definition, a commercial and production management system for electrical transformer manufacturers in Chile. The project responds to a concrete gap in the industry: the commercial-production chain is currently run on spreadsheets, email, and paper records, with no traceability between what gets quoted and what actually gets built. My proposal follows every order from the budget request to payment, on top of three components: a Django REST API, a PySide6 desktop application for internal administration, and a web application for the client. In this report I take a critical look, from my role as Product Owner, at whether our current project definition meets what the course requires: relevance, alignment with the graduate profile, objectives, methodology, work plan, and evidence.

# 3. Desarrollo

## 3.1 Descripción y relevancia del proyecto

Revisando de nuevo el problema que motiva SITRAFO: en pymes fabricantes de transformadores eléctricos, cotización, producción y pago se llevan hoy en sistemas que no conversan entre sí, lo que impide saber si lo fabricado corresponde a lo cotizado y deja al cliente sin forma de saber en qué va su pedido. Mantengo la misma propuesta: un flujo único con historial de estados por documento, desde el catálogo hasta el pago. Al releerla una semana después, sigo pensando que el argumento central se sostiene: un transformador se fabrica a pedido según especificaciones técnicas del cliente, así que el sistema tiene que sostener todo el ciclo comercial-productivo y no solo la venta.

## 3.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

Vuelvo a revisar las cuatro competencias que declaré: gestionar proyectos informáticos, construir modelos de datos, desarrollar una solución de software y realizar pruebas de certificación. Lo que puedo agregar esta semana es que ya no son solo una declaración de intención  cada una tiene una tarea concreta asociada dentro del proyecto: liderar el backlog y los sprints (gestión de proyectos), el modelo entidad-relación de 38 a 40 tablas (modelos de datos), la arquitectura de tres componentes (solución de software), y las pruebas unitarias, de integración y de seguridad planificadas para cada sprint (pruebas de certificación).

## 3.3 Relación con mis intereses profesionales

Sigo viendo la misma conexión con lo que quiero fortalecer  arquitectura de soluciones sistémicas, seguridad aplicada y gestión de proyectos  pero esta semana la puedo anclar a decisiones concretas y no solo a la intención declarada al principio: la separación de tablas de historial en vez de una tabla polimórfica es una decisión de arquitectura real, y liderar el Sprint 0 es la primera vez que realmente estoy practicando gestión de proyectos y no solo leyendo sobre Scrum.

## 3.4 Factibilidad de desarrollo

Al revisar la factibilidad con una semana más de distancia, el argumento de tiempo y recursos sigue siendo sólido: 18 semanas, herramientas gratuitas, y un equipo con experiencia previa en Python y modelamiento de datos. Lo que esta revisión sí me hizo notar es algo que no había resuelto: el Anexo 2 del instructivo exige crear al menos 2 APIs propias, no solo integrar servicios externos como PayPal Sandbox o mindicador.cl. Ese punto queda abierto y lo marco explícitamente más abajo, en vez de dar por hecho que la factibilidad está completamente resuelta.

## 3.5 Objetivos

Objetivo general: desarrollar SITRAFO, un sistema integral de gestión comercial y productiva para una empresa fabricante de transformadores eléctricos, que integre catálogo, cotización, orden de compra, orden de trabajo, control de calidad, inventario y pago en línea sobre una arquitectura de tres componentes, aplicando Scrum durante las 18 semanas de Capstone.

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio.

- Diseñar un modelo de datos relacional normalizado de al menos 30 tablas.

- Implementar una API REST como único punto de acceso a los datos.

- Desarrollar una aplicación de escritorio que administre la operación interna.

- Desarrollar una aplicación web orientada al cliente.

- Integrar 5 APIs externas, incluyendo al menos 2 creadas por el equipo.

- Aplicar Scrum durante todo el proyecto, con evidencia documentada.

- Verificar la calidad del software y desplegarlo en un ambiente productivo.

## 3.6 Metodología

El proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum, aplicada desde la Fase 1 hasta el cierre en la Fase 3. Como Product Owner, soy responsable de la arquitectura, el núcleo del backend, la seguridad, los roles, la auditoría, las integraciones externas y la aplicación de escritorio; el reparto del resto del equipo se organiza por módulo vertical, de manera que la contribución individual quede demostrable en el repositorio Git. Los artefactos permanentes son el product backlog priorizado, el sprint backlog, el tablero de seguimiento y el burndown de cada sprint.

## 3.7 Plan de trabajo

| Actividad | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Toma de requerimientos y definición del proyecto | 4 semanas (S1-S4) | Benjamín (equipo completo) |
| Sprint 0 Arquitectura y modelo de datos | 2 semanas (S5-S6) | Equipo completo |
| Sprint 1 Catálogo, clientes, presupuesto y cotización | 3 semanas (S7-S9) | Camila, con apoyo de Benjamín |
| Informe de avance Fase 2 | 1 semana (S10) | Benjamín (Product Owner) |
| Sprint 2 Orden de compra y orden de trabajo | 3 semanas (S11-S13) | Milko, con apoyo de Benjamín |
| Aplicación de escritorio (PySide6) | 4 semanas (S11-S14) | Benjamín |
| Sprint 3 Inventario, calidad, pago e integraciones | 2 semanas (S13-S14) | Milko, con apoyo de Benjamín |
| Verificación, pruebas y despliegue | 2 semanas (S14-S15) | Milko, con apoyo del equipo |
| Informe final Fase 2 | 1 semana (S15) | Benjamín (Product Owner) |
| Cierre del proyecto y defensa | 3 semanas (S16-S18) | Equipo completo |

## 3.8 Evidencias

| Tipo | Evidencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Avance | ERS-01 – Especificación de requerimientos | Evidencia el levantamiento formal de requerimientos. |
| Avance | CU-01 – Catálogo de casos de uso | Da cuenta del análisis y diseño previo a la implementación. |
| Avance | MER-01 – Modelo entidad-relación | Evidencia la construcción de un modelo de datos escalable. |
| Avance | Product backlog y tablero Scrum | Evidencia la aplicación de Scrum desde el inicio. |
| Avance | Repositorio Git con commits individuales | Permite verificar la contribución individual. |
| Final | Incremento funcional SITRAFO | Demuestra el CRUD completo y la integración de los tres componentes. |
| Final | Reportes de pruebas y calidad | Evidencia los controles de calidad exigidos. |
| Final | Manual de usuario y documento de arquitectura | Facilita la evaluación de la solución. |

# 4. Individual Conclusion (English)

Going through this self-assessment made me look at SITRAFO less as "the project I proposed" and more as something I need to actively defend, point by point, against the same rubric the instructor will use. Checking the data model decisions again  separate history tables instead of one polymorphic table, stock calculated from inventory movements instead of stored as a field  confirmed that those choices still hold up a week later, which is reassuring. What stood out most this time was noticing what I had NOT resolved yet, specifically the requirement to build at least two of our own APIs. Catching that gap through self-assessment, instead of during the actual sumativa, is exactly what this exercise is supposed to do.

# 5. Individual Reflection (English)

Doing this as a self-assessment, one week after the team's formative review, felt different from writing the project definition itself. Instead of explaining the project to someone else, I had to genuinely question whether each part of it was actually complete, which is a harder exercise than it sounds  it is easy to assume something is done just because it is written down. Rating my own factibilidad argument as "Logrado" instead of "Completamente Logrado" because of the unresolved APIs was uncomfortable, but it is a more honest starting point for Sprint 0 than pretending everything is closed. That is the habit I want to keep: checking my own work against the actual standard before someone else has to.

# 6. Autoevaluación (pauta rúbrica)

| Indicador | Nivel autoevaluado (sugerido) | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| 1. Describe el proyecto y su relevancia | Completamente Logrado | Problema real del rubro identificado, con justificación de por qué exige un sistema y no solo un catálogo. |
| 2. Relación con competencias del perfil de egreso | Completamente Logrado | Las 4 competencias están conectadas a tareas concretas del proyecto (arquitectura, modelo de datos, desarrollo, pruebas). |
| 3. Relación con intereses profesionales | Completamente Logrado | Conecta directamente con arquitectura, seguridad y gestión de proyectos, declarados como áreas a fortalecer. |
| 4. Factibilidad del proyecto | Logrado | El argumento de tiempo y recursos es sólido, pero el requisito de 2 APIs propias (Anexo 2) aún no está resuelto en el diseño. |
| 5. Objetivos claros y coherentes | Completamente Logrado | Objetivo general y 8 específicos, medibles y trazables al alcance. |
| 6. Metodología pertinente | Completamente Logrado | Scrum aplicado con roles, calendario y artefactos definidos desde el Sprint 0. |
| 7. Plan de trabajo con recursos y duración | Completamente Logrado | 10 actividades con duración, responsable y observaciones, cubriendo las 18 semanas. |
| 8. Evidencias justificadas | Completamente Logrado | 8 evidencias (avance y final) con justificación de por qué dan cuenta del logro. |
| 9. Redacción y ortografía | Completamente Logrado | Debo releer el informe completo yo mismo antes de entregar no puedo autocalificar mi propia ortografía sin una relectura real. |
| 10. Formato del informe | Completamente Logrado | Verificar márgenes, tipografía e interlineado exigidos contra el documento final antes de subir. |
| 11. Indicadores de calidad del perfil de egreso | Completamente Logrado | Los 4 indicadores de calidad seleccionados están presentes y trazables en el proyecto. |
| 12. Abstract, conclusión y reflexión en inglés | Logrado | Mi propio texto en inglés está completo; falta una relectura final de gramática antes de la entrega. |