Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Delgado, Camila Olivares, Milko Soto |
| --- | --- |
| Rut | 20.221.980-2, 20.454.202-3, |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SITRAFO — Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Transformadores Eléctricos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento y administración de bases de datos, y seguridad informática aplicada. |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En las pequeñas y medianas empresas fabricantes de transformadores eléctricos en Chile, la cadena comercial-productiva se gestiona hoy con herramientas desconectadas entre sí: cotizaciones en planillas, órdenes de compra por correo electrónico y avance de fabricación registrado en papel. Esto genera falta de trazabilidad entre lo cotizado y lo efectivamente fabricado, costeo impreciso porque no se capturan los materiales ni las horas hombre reales, nula visibilidad del cliente sobre el estado de su pedido, y controles de calidad que se realizan pero no quedan documentados. Elegí este tema porque es un problema real y observable en pymes industriales, y porque un transformador eléctrico no es un producto de catálogo estándar: se fabrica a pedido según especificaciones técnicas del cliente (potencia, tensión primaria y secundaria, tipo de refrigeración, grupo de conexión, condiciones de instalación), lo que exige un sistema capaz de sostener todo el ciclo desde el presupuesto hasta el pago, y no solo un carrito de compras. La situación se sitúa en el contexto de pymes manufactureras chilenas del rubro eléctrico, e impacta directamente al área comercial, al área de producción y a los clientes finales de estas empresas. El aporte de valor (real o simulado) de SITRAFO es dar trazabilidad completa al proceso, mejorar la precisión del costeo y entregar visibilidad al cliente sobre el estado de su pedido. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr un sistema integral que conecte todo el flujo comercial-productivo de la fabricación de transformadores: catálogo de productos, solicitud de presupuesto, cotización, orden de compra, orden de trabajo (con captura de materiales consumidos y horas hombre por tarea), control de calidad y pago en línea. Cada documento del flujo mantiene un historial de estados con responsable y fecha, lo que constituye el mecanismo central de trazabilidad del sistema. SITRAFO se abordará mediante tres componentes sobre un backend común: una API REST construida con Django y Django REST Framework sobre PostgreSQL, una aplicación de escritorio en Python con PySide6 para la administración interna, y una aplicación web servida por Django (HTML5, Bootstrap 5 y htmx) orientada al cliente. La aplicación de escritorio administra la web mediante la API REST, sin acceder nunca de forma directa a la base de datos. El sistema incluye además un módulo de inventario acotado y control de acceso por roles con auditoría. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | SITRAFO se relaciona directamente con las cuatro competencias del perfil de egreso seleccionadas. Gestionar proyectos informáticos se pone en práctica al liderar el proyecto como Product Owner, aplicando Scrum durante las 18 semanas de Capstone con backlog priorizado, sprints y tablero de seguimiento. Construir modelos de datos se aplica en el diseño del modelo entidad-relación normalizado de 38 a 40 tablas, con decisiones explícitas como el uso de tablas de historial separadas en vez de una tabla polimórfica, o el cálculo dinámico del stock desde los movimientos de inventario. Desarrollar una solución de software se pone en práctica en la implementación de los tres componentes (API REST, escritorio y web) siguiendo una arquitectura donde la app de escritorio administra la web exclusivamente vía API. Realizar pruebas de certificación se aplica mediante pruebas unitarias y de integración con pytest-django y Selenium, y el análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP, además del propio módulo de control de calidad que forma parte del negocio modelado. Estas cuatro competencias son necesarias en conjunto porque el problema a resolver no es solo de desarrollo de software, sino de planificación, modelamiento y aseguramiento de calidad de un proceso productivo real. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados a fortalecer arquitectura de soluciones sistémicas, seguridad aplicada y gestión de proyectos, áreas que declaré explícitamente querer desarrollar durante Capstone. SITRAFO me permite trabajar las tres a la vez: como líder de proyecto y Product Owner practico la gestión de proyectos aplicando Scrum de principio a fin; como responsable de la arquitectura, el núcleo del backend, la seguridad, los roles y la auditoría, así como de las integraciones y la aplicación de escritorio, practico tanto arquitectura de soluciones sistémicas (tres componentes sobre un backend común, regla no negociable de acceso vía API) como seguridad aplicada (control de acceso por roles, auditoría de las acciones administrativas). Mi perfil técnico actual —Python como lenguaje más fuerte, SQL y modelamiento de datos a nivel intermedio, Django y DRF a nivel básico-intermedio— es una base sólida para este rol, y desarrollar SITRAFO me permitirá profundizar en estas competencias en un proyecto de alcance real y no solo académico. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollarse en el marco de la asignatura Capstone. En cuanto a duración del semestre y horas asignadas, se dispone de 18 semanas divididas en Fase 1 (definición, semanas 1 a 4), Fase 2 (desarrollo, semanas 5 a 15, con informe de avance en la semana 10 e informe final en la semana 15) y Fase 3 (presentación individual, semanas 17 y 18), lo que permite planificar un Sprint 0 de arquitectura y modelo de datos, y tres sprints de desarrollo con la aplicación de escritorio en paralelo. Los materiales requeridos son herramientas gratuitas o de uso educacional: Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL, PySide6, Bootstrap 5, htmx, Git/GitHub, Docker y GitHub Actions, además de APIs externas sin costo o en modo sandbox (PayPal Sandbox, mindicador.cl, feriados de Chile, geocodificación). Como factores externos que facilitan el desarrollo están la experiencia previa del equipo en Python, SQL y modelamiento de datos, y que somos tres integrantes con roles definidos desde el Sprint 0. Como factores externos que podrían dificultar el desarrollo se identifican la coordinación de tres integrantes con distintas cargas académicas y la dependencia de disponibilidad de las APIs externas gratuitas; ambos se abordarán con reuniones semanales de seguimiento del tablero Scrum y con pruebas tempranas de las integraciones externas durante el Sprint 3. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar SITRAFO, un sistema integral de gestión comercial y productiva para una empresa fabricante de transformadores eléctricos, que integre catálogo, cotización, orden de compra, orden de trabajo, control de calidad, inventario y pago en línea sobre una arquitectura de tres componentes (API REST, aplicación de escritorio y aplicación web), aplicando la metodología Scrum durante las 18 semanas de la asignatura Capstone. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio del proceso comercial-productivo de fabricación de transformadores eléctricos. 2. Diseñar un modelo de datos relacional normalizado de al menos 30 tablas que soporte la trazabilidad completa del flujo comercial y productivo. 3. Implementar una API REST con Django REST Framework que sirva como único punto de acceso a los datos para la aplicación de escritorio y la aplicación web. 4. Desarrollar una aplicación de escritorio en PySide6 que administre la operación interna (catálogo, inventario, tarifas, aprobación de cotizaciones, órdenes de trabajo, calidad, usuarios y auditoría) consumiendo exclusivamente la API REST. 5. Desarrollar una aplicación web orientada al cliente para la solicitud de presupuestos, el seguimiento de cotizaciones y órdenes, y el pago en línea. 6. Integrar entre 4 y 5 APIs externas (pago en línea, conversión de moneda/UF, correo transaccional, feriados de Chile y geocodificación) al flujo comercial y productivo. 7. Aplicar la metodología Scrum durante todo el proyecto, con evidencia documentada de sprints, backlog, tablero de seguimiento y contribución individual en el repositorio Git. 8. Verificar la calidad del software mediante pruebas unitarias, de integración y de seguridad, y desplegar la aplicación en un ambiente productivo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, aplicada desde la Fase 1 hasta el cierre en la Fase 3. El equipo está compuesto por tres integrantes con roles definidos: Benjamín Delgado, líder de proyecto y Product Owner, responsable de la arquitectura, el núcleo del backend, la seguridad, los roles, la auditoría, las integraciones externas y la aplicación de escritorio; Camila Olivares, Scrum Master, responsable del proceso comercial y de la interfaz web orientada al cliente; y Milko Soto, desarrollador y responsable de calidad del producto, a cargo del proceso productivo, el inventario y los controles de calidad. Los tres integrantes desarrollan, y el reparto se organiza por módulo vertical (modelo, API, interfaz y pruebas) y no por capa, de manera que la contribución individual quede claramente demostrable en el repositorio Git a través de commits referenciados a historias de usuario. La arquitectura y el modelo de datos se diseñan entre los tres integrantes durante el Sprint 0. El calendario contempla las semanas 1 a 4 para el análisis y la definición del proyecto (Fase 1); las semanas 5 y 6 para el Sprint 0 (arquitectura, modelo de datos, repositorio y entorno); las semanas 7 a 9 para el Sprint 1 (catálogo, clientes, presupuesto y cotización); las semanas 11 a 13 para el Sprint 2 (orden de compra, orden de trabajo, materiales y horas hombre); las semanas 13 y 14 para el Sprint 3 (inventario, calidad, pago en línea e integraciones); las semanas 11 a 14 para el desarrollo en paralelo de la aplicación de escritorio; las semanas 14 y 15 para la verificación y el despliegue; y las semanas 16 a 18 para el cierre del proyecto y la defensa individual ante comisión. Como artefactos permanentes de la metodología se mantendrán los casos de uso, el product backlog priorizado con criterios de aceptación, el sprint backlog, el incremento funcional entregado al cierre de cada sprint, el tablero de seguimiento y la definición de terminado acordada por el equipo. Cada historia de usuario se referencia en los mensajes de commit y en las pruebas asociadas, lo que permite trazar la contribución individual de cada integrante durante toda la ejecución del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | ERS-01 – Especificación de requerimientos | Documento con los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio de SITRAFO. | Evidencia el levantamiento formal de requerimientos exigido por el docente y por la disciplina de Ingeniería en Informática. |
| Avance | CU-01 – Catálogo de casos de uso | Casos de uso del sistema, con especificaciones detalladas de la lógica de negocio crítica. | Da cuenta de la fase de análisis y diseño previa a la implementación. |
| Avance | MER-01 – Modelo entidad-relación | Modelo de datos normalizado (38 a 40 tablas) con diccionario de datos y justificación de 3FN. | Evidencia la competencia de construcción de modelos de datos escalables. |
| Avance | Product backlog y tablero Scrum | Historias de usuario priorizadas, criterios de aceptación y tablero de seguimiento por sprint. | Evidencia la aplicación de Scrum desde el inicio del proyecto. |
| Avance | Repositorio Git con commits individuales | Repositorio público con historial de commits referenciados a historias de usuario por integrante. | Permite verificar la contribución individual exigida por la asignatura. |
| Final | Incremento funcional SITRAFO | Aplicación completa (API REST, aplicación de escritorio y aplicación web) desplegada en ambiente de pruebas. | Demuestra el cumplimiento del CRUD completo y la integración de los tres componentes. |
| Final | Reportes de pruebas y calidad | Resultados de pruebas con pytest-django y Selenium, y análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP. | Evidencia los controles de calidad del software exigidos por el docente. |
| Final | Manual de usuario y documento de arquitectura | Documentación de arquitectura, matriz de permisos por rol y manual de uso de ambas interfaces. | Facilita la evaluación de la solución por la comisión y su mantenibilidad futura. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Toma de requerimientos y definición del proyecto | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y definición del alcance de SITRAFO (ERS-01 y CU-01). | Reuniones con el docente, plantilla de definición APT, documentación de la asignatura. | 4 semanas (S1-S4) | Benjamín Delgado (equipo completo) | Riesgo de alcance ambiguo; se mitiga con reuniones semanales de validación con el docente. |
| Construir modelos de datos | Sprint 0 – Arquitectura y modelo de datos | Diseño de la arquitectura de tres componentes, elaboración del modelo entidad-relación (MER-01) y configuración del repositorio Git y del entorno de desarrollo. | PostgreSQL, Git/GitHub, Docker, PlantUML. | 2 semanas (S5-S6) | Equipo completo (Benjamín, Camila, Milko) | Base para todo el desarrollo posterior; se revisa en conjunto antes de cerrar el sprint. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 1 – Catálogo, clientes, presupuesto y cotización | Implementación del catálogo de productos, gestión de clientes, solicitud de presupuesto y generación de cotización, con su API y vista web. | Django, Django REST Framework, Bootstrap 5, htmx. | 3 semanas (S7-S9) | Camila Olivares, con apoyo de Benjamín Delgado | Depende de la finalización del modelo de datos del Sprint 0. |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe de avance Fase 2 | Consolidación y entrega del informe de avance exigido por la asignatura Capstone en la semana 10. | Plantilla de informe de avance, backlog actualizado. | 1 semana (S10) | Benjamín Delgado (Product Owner) | Se apoya en el tablero Scrum para evidenciar el avance real de cada integrante. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 2 – Orden de compra y orden de trabajo | Implementación de la orden de compra, la orden de trabajo y la captura de materiales consumidos y horas hombre por tarea. | Django, Django REST Framework, PostgreSQL. | 3 semanas (S11-S13) | Milko Soto, con apoyo de Benjamín Delgado | Módulo de mayor complejidad de negocio; requiere validación constante de reglas de negocio (RN). |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación de escritorio (PySide6) | Desarrollo en paralelo de la aplicación de escritorio de administración (catálogo, precios, materiales, empleados, aprobación de cotizaciones, órdenes de trabajo, calidad, reportes, usuarios y auditoría), consumiendo la API REST. | PySide6, API REST propia. | 4 semanas (S11-S14) | Benjamín Delgado | Regla no negociable: la aplicación de escritorio nunca accede directo a la base de datos, siempre vía API. |
| Realizar pruebas de certificación | Sprint 3 – Inventario, calidad, pago e integraciones | Implementación del inventario acotado, los controles de calidad y el pago en línea, e integración de las 4 a 5 APIs externas. | PayPal Sandbox, mindicador.cl, feriados de Chile (apis.digital.gob.cl), correo transaccional, geocodificación. | 2 semanas (S13-S14) | Milko Soto, con apoyo de Benjamín Delgado | Dependencia de la disponibilidad y los límites de uso de las APIs externas gratuitas. |
| Realizar pruebas de certificación | Verificación, pruebas y despliegue | Ejecución de pruebas unitarias e integración (pytest-django, Selenium), análisis de vulnerabilidades (OWASP ZAP) y despliegue mediante GitHub Actions. | pytest-django, Selenium, OWASP ZAP, GitHub Actions, Render o Cloud Run. | 2 semanas (S14-S15) | Milko Soto, con apoyo del equipo completo | Se priorizará corregir los hallazgos críticos de seguridad antes del despliegue. |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe final Fase 2 | Consolidación del informe final de desarrollo, el incremento funcional y la evidencia de la metodología aplicada. | Backlog, repositorio Git, tablero de seguimiento. | 1 semana (S15) | Benjamín Delgado (Product Owner) | Se valida que cada historia de usuario esté trazada en commits y pruebas. |
| Gestionar proyectos informáticos | Cierre del proyecto y preparación de la defensa | Ajustes finales del sistema, preparación de la presentación individual en inglés y ensayo ante la comisión evaluadora. | Presentación, ambiente desplegado, evidencia documental del proyecto. | 3 semanas (S16-S18) | Equipo completo (defensa individual por integrante) | Cada integrante prepara su reflexión y conclusiones individuales en inglés. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Toma de requerimientos y definición | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0 – Arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Catálogo, clientes, presupuesto y cotización |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Orden de compra y orden de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de escritorio (PySide6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Inventario, calidad, pago e integraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Verificación, pruebas y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Informe final Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Cierre del proyecto y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.