SITRAFO

Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Fabricación de Transformadores Eléctricos

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Seguridad (OWASP ZAP) · Prueba de carga · Pruebas de interfaz (Selenium)

QA-01  ·  Versión 1.0

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO |
| Documento | QA-01 — Informe de verificación de calidad del producto |
| Asignatura | Capstone — Proyecto APT |
| Institución | Duoc UC, Sede Puente Alto |
| Responsable de la ejecución | Benjamín Delgado Bravo |
| Ítems del sprint | SC-01 Verificación de seguridad · SC-02 Prueba de carga · SC-03 Pruebas automatizadas de interfaz |
| Requisitos verificados | RNF-03 (seguridad), RNF-06 y RNF-07 (rendimiento y concurrencia), flujo del portal del cliente (HU-01 a HU-06, HU-11) |
| Versión del sistema probada | Repositorio benjamindelgado-dev/SITRAFO, rama main (commit 416fb86). Último cambio en el código de la aplicación: 2113c62, 10-10-2026. |
| Fecha de ejecución | 14-10-2026 |

Tabla de contenidos

1. Resumen de resultados	3

2. Ambiente de prueba	3

2.1 Limitaciones	3

3. Análisis de seguridad con OWASP ZAP (SC-01)	4

3.1 Método	4

3.2 Alertas obtenidas	4

3.3 Errores del servidor detectados durante el análisis activo	5

3.4 Evaluación según el criterio del repositorio	5

4. Prueba de carga (SC-02)	5

5. Pruebas automatizadas de interfaz con Selenium (SC-03)	6

5.1 Evidencias	7

5.2 Cómo repetir las pruebas	11

6. Hallazgos y acciones correctivas	11

7. Anexos	11

8. Historial de revisiones	12

# 1. Resumen de resultados

Este informe registra la ejecución de las tres verificaciones de calidad comprometidas en el plan de la Fase 2 (MET-01, sección 6): el análisis de seguridad con OWASP ZAP, la prueba de carga y las pruebas automatizadas de interfaz con Selenium. Cada verificación se evaluó con el criterio de aceptación que ya estaba definido en el repositorio.

| Verificación | Criterio de aceptación | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad (OWASP ZAP) | Sin alertas de riesgo Alto; las Medias se corrigen o se justifican (docs/analisis_owasp_zap.md) | 1 alerta Alta, verificada como falso positivo. 3 Medias: 1 a corregir (CSP), 1 justificada (CORS en estáticos) y 1 que corresponde a un error 500 a corregir. | CUMPLE con observaciones |
| Prueba de carga | Percentil 95 ≤ 2,0 s y sin errores con 30 usuarios concurrentes (scripts/prueba_carga.py) | Percentil 95: 1,209 s y 1,272 s en dos corridas; 0 errores en 1.200 peticiones. | CUMPLE |
| Pruebas de interfaz (Selenium) | Todos los casos del flujo del cliente aprobados | 16 de 16 casos aprobados. | CUMPLE |

Hallazgos que requieren corrección: dos validaciones de entrada que provocan errores 500 (H-01 y H-02), la falta de la cabecera Content-Security-Policy (H-03), la cookie csrftoken sin HttpOnly (H-05) y una mejora de capacidad para el ingreso concurrente (H-06). Ninguno permite leer ni modificar datos de otro usuario. El detalle está en la sección 6.

# 2. Ambiente de prueba

Las pruebas se ejecutaron sobre una réplica local del ambiente productivo, levantada desde el código del repositorio con la misma configuración que usa Render:

- Código: rama main del repositorio, carpeta Aplicacion/sitrafo, sin modificaciones.

- Configuración: config.settings.prod (DEBUG desactivado, HTTPS obligatorio, HSTS, cookies seguras, X-Frame-Options DENY). Solo se agregó el host local y el correo por consola, porque no hay clave de Brevo en el ambiente de prueba.

- Servidor: gunicorn con el mismo comando de inicio de render.yaml (1 proceso, timeout de 60 s), con HTTPS mediante un certificado local autofirmado.

- Base de datos: PostgreSQL 16, cargada con los comandos del README (estados, parámetros, caso de demostración, roles con usuarios de demostración y datos del taller). Cada verificación usó una base nueva.

- Herramientas: OWASP ZAP 2.16.1 (Automation Framework), Python 3.13 con requests, Selenium 4.51 con Chromium 141 y pytest 8.3.

## 2.1 Limitaciones

- Las pruebas no se ejecutaron sobre https://sitrafo.onrender.com: el ambiente de prueba no tiene salida a Internet hacia ese dominio. La réplica usa el mismo código, la misma configuración de producción y el mismo comando de servidor, pero no reproduce la red ni el hardware de Render. Para la entrega final se recomienda repetir el análisis pasivo de ZAP y la prueba de carga contra Render con los comandos de docs/analisis_owasp_zap.md y scripts/prueba_carga.py.

- Tampoco hubo acceso a mindicador.cl, PayPal ni Brevo. Se cargaron valores de prueba para la UF (40.150), la UTM y el dólar; por eso la prueba 12 verifica el aviso controlado ante la caída de PayPal y no el pago completo.

- Los tiempos de la prueba de carga dependen del equipo donde corre el servidor; la réplica tiene 2 núcleos y 7 GB de memoria.

# 3. Análisis de seguridad con OWASP ZAP (SC-01)

## 3.1 Método

Se siguió la guía docs/analisis_owasp_zap.md del repositorio, ampliada con un análisis activo y con sesión iniciada para cubrir las páginas protegidas:

- Portal web, primera pasada: araña (spider), análisis pasivo y análisis activo de 25 minutos como máximo, con la sesión del cliente de demostración (maipo).

- Portal web, segunda pasada: igual que la primera, agregando la cookie csrftoken para que ZAP también atacara los formularios POST (registro, solicitud, perfil, direcciones, recuperación de clave).

- API REST: semilla con los 29 recursos del enrutador /api/v1/ (listado y detalle), araña, análisis pasivo y activo con el token JWT del administrador.

- Se excluyeron las rutas que cierran la sesión o cambian la clave (/salir/, /perfil/clave/, /eliminar/), para que el análisis no se desconectara a sí mismo.

## 3.2 Alertas obtenidas

| Riesgo | Alerta (ZAP) | Portal web | API REST | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Inyección SQL (SQLite, basada en tiempo) | 3 | — | Falso positivo verificado (sección 3.4). No requiere corrección. |
| Medio | Falta la cabecera Content-Security-Policy | 36 | 15 | Corregir: hallazgo H-03. |
| Medio | Desbordamiento de búfer | 1 | — | Falso positivo: es el error 500 de /catalogo/ (H-01). Se corrige con H-01. |
| Medio | Configuración entre dominios (CORS) en /static/ | 3 | 3 | Justificada: WhiteNoise permite cualquier origen solo para archivos estáticos públicos, sin cookies ni datos. |
| Bajo | Cookie csrftoken sin HttpOnly | 33 | 8 | Corregir: hallazgo H-05 (ningún script lee la cookie). |
| Informativo | Atributo HTML controlado por el usuario (posible XSS) | 36 | 18 | Sin riesgo: los valores se reflejan escapados por las plantillas de Django; ZAP no logró inyectar código. |
| Informativo | Revisar directivas Cache-Control | 30 | 59 | Registrada. |
| Informativo | Respuesta de gestión de sesión identificada | 72 | 9 | Registrada. |
| Informativo | Solicitud de autenticación identificada | 1 | 3 | Registrada. |
| Informativo | Comentarios sospechosos en bootstrap.bundle.min.js | 1 | 1 | Registrada: comentario de la librería Bootstrap, no del sistema. |
| Informativo | Formulario aceptado por GET en lugar de POST | 2 | — | Registrada: /registro/ responde el formulario vacío ante GET; no procesa datos. |
| Informativo | Variación del User-Agent | 828 | 924 | Registrada: el sistema responde igual a cualquier navegador. |

Portal web: análisis con la sesión del cliente de demostración. API REST: análisis con el token JWT del administrador. Las cifras son la cantidad de instancias que reportó ZAP.

## 3.3 Errores del servidor detectados durante el análisis activo

Además de las alertas, se revisó el registro del servidor mientras ZAP enviaba entradas maliciosas. Ninguna entrada logró leer o modificar datos, pero dos validaciones faltantes provocan errores 500:

| Ruta | Entrada que lo provoca | Causa |
| --- | --- | --- |
| GET /catalogo/ | familia=c:/Windows/system.ini (cualquier valor no numérico) | apps/web/views.py, función catalogo: el parámetro familia se pasa directo a filter(familia_id=...) sin validar que sea un número. Django lanza ValueError y responde 500. ZAP lo informó como «Buffer Overflow». |
| POST /acceso/ | Nombre de acceso con un carácter nulo (%00) | apps/web/forms.py, LoginForm.clean: busca el usuario con self.data (el texto sin validar) en lugar de cleaned_data. PostgreSQL rechaza el carácter nulo y la vista responde 500. |

## 3.4 Evaluación según el criterio del repositorio

- Alertas de riesgo Alto: la única (inyección SQL basada en tiempo) es un falso positivo. Se repitió manualmente la petición en el formulario de recuperación de clave con el valor normal y con las dos cargas de ZAP, seis veces cada una: la mediana fue de 13 ms en los tres casos. Además, la base guardó las cargas como texto literal (por ejemplo, la calle «Av. Concha y Toro WAITFOR DELAY '0:0:15' --»), lo que confirma que las consultas usan parámetros del ORM. La diferencia de tiempos que vio ZAP se debió a la cola del único proceso del servidor mientras atendía el propio análisis. La función randomblob, además, no existe en PostgreSQL.

- Alertas de riesgo Medio: la falta de Content-Security-Policy se corrige (H-03); la configuración entre dominios en /static/ se justifica; el «Buffer Overflow» es el error 500 de H-01.

- Alertas Bajas e Informativas: quedan registradas en la tabla 3.2; la de la cookie csrftoken se corrige (H-05) porque no tiene costo.

- Ninguna prueba de inyección SQL, XSS, recorrido de rutas ni inclusión de archivos logró leer o modificar datos. Las protecciones que la guía del repositorio declara (CSRF, X-Frame-Options, HTTPS y HSTS, cookies seguras, autorización por rol) se observaron activas en las respuestas.

- Conclusión: cumple el criterio de aceptación, con las correcciones H-01 a H-03 y H-05 pendientes para el Sprint 2.

# 4. Prueba de carga (SC-02)

Se ejecutó el script scripts/prueba_carga.py del repositorio, sin modificaciones, con sus parámetros por defecto: cada usuario virtual obtiene un token JWT y recorre de forma alternada las rutas públicas del portal y tres listados de la API.

| Medida | Valor |
| --- | --- |
| Comando | python scripts/prueba_carga.py --url https://localhost:8443 --usuarios 30 --peticiones 20 |
| Rutas recorridas | /acceso/, /privacidad/, /api/v1/modelos/, /api/v1/cotizaciones/, /api/v1/ordenes-compra/ |
| Peticiones totales | 600 por corrida (2 corridas) |
| Rendimiento | 17,2 y 16,8 peticiones por segundo |
| Mediana | 0,868 s y 0,899 s |
| Percentil 95 | 1,209 s y 1,272 s (umbral: 2,0 s) |
| Máximo | 18,604 s y 18,700 s |
| Errores (5xx o sin respuesta) | 0 de 1.200 (0,0 %) |
| Respuestas del servidor | Todas las peticiones respondieron 200, incluidos los 60 ingresos a la API. |

Resultado: CUMPLE en ambas corridas: el percentil 95 quedó bajo 2 segundos y no hubo errores.

- El máximo de unos 18 segundos corresponde a las primeras peticiones, que esperan mientras el único proceso del servidor valida las 30 contraseñas del inicio de la prueba (cada validación usa un hash costoso a propósito). Pasado ese momento, los tiempos se estabilizan bajo un segundo.

- Si la memoria del plan de Render lo permite, levantar gunicorn con 2 procesos reduciría esa espera cuando muchos usuarios ingresan a la vez (hallazgo H-06).

# 5. Pruebas automatizadas de interfaz con Selenium (SC-03)

Se automatizó el recorrido del cliente en el portal web, de extremo a extremo, con Selenium WebDriver y pytest. Las pruebas se ejecutan en orden sobre una base recién cargada con los comandos de demostración del README y guardan una captura de cada paso.

| N.º | Caso de prueba | Requisito o regla | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Una página del cliente sin sesión redirige al formulario de acceso | RF-SEG · control de acceso | Aprobado |
| 02 | Una clave incorrecta no da acceso y muestra un mensaje de error | RF-SEG-04 | Aprobado |
| 03 | Con credenciales válidas se llega al inicio con los datos de la empresa | HU-02 | Aprobado |
| 04 | El catálogo lista los modelos y el filtro por familia acota el resultado | HU-01 · RF-CAT-08 | Aprobado |
| 05 | La ficha del modelo muestra su especificación y se descarga en PDF | HU-01 | Aprobado |
| 06 | Una solicitud sin la especificación obligatoria se rechaza con errores por campo | HU-03 | Aprobado |
| 07 | Una potencia distinta a la del modelo elegido se rechaza con su causa | HU-03 · validación de rangos técnicos | Aprobado |
| 08 | Una solicitud completa queda registrada como Recibida | HU-03 | Aprobado |
| 09 | La cotización por responder muestra montos en UF y se descarga en PDF | HU-04 · RN-03 | Aprobado |
| 10 | Aceptar la cotización genera automáticamente la orden de compra | HU-05 · HU-06 · RN-06 | Aprobado |
| 11 | La nueva orden tiene su documento de cobro del anticipo en pesos | HU-11 · RF-PAG | Aprobado |
| 12 | Si PayPal no responde, el sistema lo informa y no muestra un error 500 | HU-11 · RF-PAG-06 | Aprobado |
| 13 | El cliente sigue el avance de su orden de trabajo | HU-07 · seguimiento | Aprobado |
| 14 | Un documento inexistente o ajeno responde 404 sin exponer datos | Autorización por cliente | Aprobado |
| 15 | En un teléfono (390 px) el menú se colapsa y no hay desborde horizontal | RNF de usabilidad (diseño responsivo) | Aprobado |
| 16 | Al cerrar sesión, las páginas del cliente vuelven a pedir acceso | RF-SEG-07 | Aprobado |

Resultado: 16 de 16 casos aprobados en 28 segundos, sin fallas.

## 5.1 Evidencias

Prueba 03 · Inicio del cliente después de ingresar

Prueba 07 · Rechazo de una potencia que no corresponde al modelo

Prueba 08 · Solicitud registrada como Recibida

Prueba 10 · Orden de compra OC-2026-0002 generada al aceptar la cotización

Prueba 12 · Aviso controlado cuando la pasarela de pago no responde

Prueba 15 · Pedidos en un teléfono de 390 px

## 5.2 Cómo repetir las pruebas

- Código: carpeta pruebas_interfaz (conftest.py y test_portal_cliente.py), con instrucciones en su README.md.

- Instalar: pip install selenium pytest requests pytest-html, y tener Google Chrome.

- Levantar el sistema con una base recién cargada con los comandos de demostración del README, porque la prueba 10 acepta la cotización COT-2026-0001.

- Ejecutar: pytest -v --html=reporte_selenium.html --self-contained-html, con SITRAFO_URL apuntando al sistema (por defecto http://localhost:8000).

- No ejecutar contra el ambiente productivo: las pruebas crean solicitudes y aceptan una cotización.

# 6. Hallazgos y acciones correctivas

Los hallazgos alimentan la tarea «Corregir hallazgos de severidad alta y media» del ítem SC-01 del Sprint 2.

| ID | Hallazgo | Severidad | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Error 500 en /catalogo/ cuando el filtro familia no es un número | Medio | En apps/web/views.py, filtrar solo si el valor es numérico: «if familia and familia.isdigit():». Agregar una prueba unitaria con un valor de texto. |
| H-02 | Error 500 en el ingreso web con un carácter nulo en el nombre de acceso | Medio | En LoginForm.clean, buscar el usuario con self.cleaned_data.get("username") (que Django ya validó) en lugar de self.data, y omitir la búsqueda si no viene. |
| H-03 | Falta la cabecera Content-Security-Policy | Medio | Agregar la cabecera desde un middleware o con django-csp: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; frame-ancestors 'none'. Antes, mover a un archivo .js el script en línea de templates/web/direccion_form.html. |
| H-04 | CORS abierto en /static/ (WhiteNoise) | Bajo | Aceptado y justificado: son archivos públicos sin datos ni cookies. No requiere cambio. |
| H-05 | Cookie csrftoken sin HttpOnly | Bajo | Agregar CSRF_COOKIE_HTTPONLY = True en config/settings/prod.py; ningún script del sistema lee esa cookie. |
| H-06 | Espera de hasta 18 s cuando 30 usuarios ingresan al mismo tiempo | Bajo | Agregar --workers 2 (o la variable WEB_CONCURRENCY) al startCommand de render.yaml y repetir la prueba de carga contra Render. |
| H-07 | El formato de los montos depende del idioma del navegador | Bajo | Con un navegador en inglés los montos aparecen como $4,737,630. Definir LANGUAGES = [("es-cl", "Español (Chile)")] en config/settings/base.py para que siempre se use el formato chileno. |

# 7. Anexos

Los archivos de evidencia acompañan a este informe en la carpeta del repositorio:

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| reporte_zap_web_pasada1.html | Reporte de ZAP del portal web (sesión del cliente) |
| reporte_zap_web_pasada2.html | Reporte de ZAP del portal web con formularios POST |
| reporte_zap_api.html | Reporte de ZAP de la API REST (token del administrador) |
| verificacion_inyeccion_sql.txt | Repetición manual de la alerta de inyección SQL |
| reporte_carga_corrida1.txt y reporte_carga_corrida2.txt | Salida de scripts/prueba_carga.py |
| reporte_selenium.html | Reporte de pytest de las 16 pruebas de interfaz |
| capturas/ | Captura de cada paso de las pruebas de interfaz |
| pruebas_interfaz/ | Código de las pruebas de Selenium y su README |

# 8. Historial de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-10-2026 | 1.0 | Primera versión: análisis OWASP ZAP, prueba de carga y pruebas de interfaz con Selenium. | Benjamín Delgado Bravo |