SITRAFO

Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva

para Fabricación de Transformadores Eléctricos

PLAN DE PRUEBAS

PPR-01  ·  Versión 1.1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO |
| Documento | PPR-01 — Plan de pruebas y evidencias por sprint |
| Asignatura | Capstone — Proyecto APT (PTY4614) |
| Institución | Duoc UC, Sede Puente Alto |
| Product Owner / Líder de Proyecto | Benjamín Delgado Bravo |
| Scrum Master | Camila Olivares |
| Desarrollador / Calidad de Producto | Milko Soto |
| Fecha | 25 de octubre de 2026 |

Tabla de contenidos

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Alcance	3

1.3 Documentos relacionados	3

2. Estrategia de pruebas	3

3. Ambientes y datos de prueba	4

4. Criterios de aceptación	4

5. Casos de prueba representativos	5

6. Resultados por sprint	6

6.1 Sprint 1 (14 al 26 de septiembre)	6

6.2 Sprint 2 (29 de septiembre al 15 de octubre)	6

6.3 Sprint 3 (16 al 31 de octubre, en curso)	7

7. Hallazgos y seguimiento	7

8. Trazabilidad de requisitos no funcionales	8

9. Cómo ejecutar las pruebas	9

10. Control de versiones	9

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento define cómo se verifica la calidad de SITRAFO: qué se prueba, con qué herramientas, en qué ambiente, con qué criterios de aceptación y qué resultados se obtuvieron en cada sprint. Responde al requisito del instructivo de contar con un plan de pruebas con evidencias por sprint.

## 1.2 Alcance

Cubre la API REST, las tres APIs públicas propias, la aplicación web del cliente y la lógica de negocio que usa la aplicación de escritorio, en los niveles unitario, de integración, de interfaz, de rendimiento y de seguridad.

## 1.3 Documentos relacionados

- ERS-01: requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que se verifican.

- Documento de Épicas e Historias de Usuario: criterios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces.

- MET-01, sección 4.4: Definición de Terminado, verificada por la integración continua.

- PRU-01: informe de pruebas de calidad en producción y de las APIs propias (Milko Soto).

- QA-01: verificación del mismo código en una réplica local (Benjamín Delgado).

# 2. Estrategia de pruebas

Las pruebas se organizan por nivel. Las automatizadas se ejecutan en cada cambio; las de interfaz, rendimiento y seguridad, al cierre de cada sprint sobre el sistema publicado.

| Nivel | Qué verifica | Herramienta | Cuándo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Modelos, cálculos y servicios aislados: costeo, conversión de moneda, validaciones | pytest, pytest-django | En cada cambio (CI) | Benjamín Delgado |
| Integración | Flujos completos a través de la API con base de datos: de la solicitud al pago, producción, calidad e inventario | pytest-django, cliente de la API | En cada cambio (CI) | Benjamín Delgado |
| APIs públicas | Las tres APIs propias: clave por consumidor, permiso por servicio, límite de consultas, datos que no se exponen, cálculos y registro de cada consulta | pytest-django; Swagger para los casos manuales | En cada cambio (CI); casos manuales al cierre de sprint | Benjamín Delgado (automatizadas) · Milko Soto (manuales) |
| Estático | Estilo y errores de código (PEP 8) y migraciones pendientes | ruff, makemigrations --check | En cada cambio (CI) | Automático |
| Interfaz | Recorrido del cliente en la web: acceso, error de clave, catálogo y cierre de sesión | Selenium 4 con pytest | Cierre de sprint | Milko Soto |
| Rendimiento | Tiempos de respuesta y errores con 30 usuarios concurrentes | scripts/prueba_carga.py | Cierre de sprint | Milko Soto |
| Seguridad | Vulnerabilidades del OWASP Top 10 en el portal | OWASP ZAP 2.17 | Cierre de sprint | Milko Soto |
| Aceptación | Criterios de aceptación de las historias sobre el sistema publicado | Recorrido manual con capturas (EVI-01) | Sprint Review | Equipo |

# 3. Ambientes y datos de prueba

| Ambiente | Uso | Características |
| --- | --- | --- |
| Integración continua | Pruebas unitarias, de integración y estáticas | GitHub Actions con Ubuntu 24.04 y Python 3.12; base SQLite en memoria; servicios externos simulados con dobles de prueba |
| Local | Desarrollo y réplica para QA-01 | Docker Compose con PostgreSQL 16, igual a producción |
| Producción | Interfaz, rendimiento, seguridad y aceptación | https://sitrafo.onrender.com (Render, región Virginia, plan básico) |

- Las pruebas automatizadas crean sus propios datos y no dependen de la red: PayPal, Brevo, mindicador.cl y los feriados se reemplazan por dobles de prueba.

- En producción se usan cuentas de prueba por rol y una cuenta de cliente de prueba; las pruebas de interfaz no crean datos.

- Las claves de las cuentas no se registran en los informes ni en el repositorio.

# 4. Criterios de aceptación

| Prueba | Criterio | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Automatizadas | 100 % de las pruebas aprobadas y cobertura de al menos 70 % sobre la lógica de negocio | RNF-13, RNF-20 |
| APIs públicas | 100 % de las pruebas de api_publica aprobadas y casos manuales del PRU-01 conformes | RF-INT-04, RNF-21 |
| Estático | Sin errores de ruff y sin migraciones pendientes | RNF-12 |
| Interfaz | Todos los casos de Selenium aprobados | Interfaz web del cliente |
| Rendimiento | Percentil 95 bajo 2 segundos y sin errores con 30 usuarios concurrentes | RNF-06, RNF-07 |
| Seguridad | Sin alertas de riesgo alto; las medias se corrigen o se justifican; las bajas e informativas se registran | RNF-03 |

Una historia solo se considera terminada cuando pasa la integración continua (Definición de Terminado, MET-01 §4.4). Render despliega una versión únicamente si la CI termina en verde.

# 5. Casos de prueba representativos

La suite completa tiene 291 pruebas (25-10-2026). Esta tabla muestra los casos que verifican las reglas de negocio principales; todos se encuentran en sitrafo/apps/ del repositorio.

| ID | Caso de prueba | Requisito o regla | Nivel | Archivo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | El costeo con receta y tarifa aplica el margen | HU-04 | Integración | comercial/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-02 | Un descuento sobre el umbral exige aprobación de otro ejecutivo | HU-14, RN-05 | Integración | comercial/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-03 | Cadena completa desde la solicitud hasta el anticipo | HU-03 a HU-06 | Integración | comercial/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-04 | La confirmación manual de la orden de compra exige el anticipo pagado | RN-06, RN-07 | Integración | comercial/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-05 | Pagar el anticipo genera las órdenes de trabajo automáticamente | HU-07 | Integración | produccion/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-06 | El operario no registra en tareas ajenas ni a nombre de otro | HU-08 | Integración | produccion/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-07 | El consumo descuenta stock y suma al costo de la orden | HU-08, RN-09 | Integración | produccion/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-08 | Tope de horas diarias por operario | HU-08 | Integración | produccion/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-09 | El sistema calcula la conformidad y abre la no conformidad | HU-09, RN-12 | Integración | calidad/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-10 | Aprobar exige ensayos conformes y libera la orden | HU-09 | Integración | calidad/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-11 | La orden solo se cierra con calidad completa | RN-12 | Integración | calidad/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-12 | Cerrar la última orden emite el saldo y la entrega exige pagarlo | RN-14, RN-15 | Integración | calidad/test_flujo.py | Aprobado |
| CP-13 | Un monto capturado distinto no marca el documento como pagado | HU-11 | Unitaria | pagos/tests.py | Aprobado |
| CP-14 | Cada llamada a PayPal envía clave de idempotencia | HU-11 | Unitaria | pagos/tests.py | Aprobado |
| CP-15 | Las credenciales no quedan en el registro de integraciones | RNF-03 | Unitaria | pagos/tests.py | Aprobado |
| CP-16 | El bloqueo temporal por intentos se levanta solo | RF-SEG-04 | Integración | web/test_seguridad.py | Aprobado |
| CP-17 | Cerrar sesión revoca el token de renovación | RNF-04 | Integración | web/test_seguridad.py | Aprobado |
| CP-18 | La sesión web expira por inactividad | RF-SEG-07 | Integración | web/test_seguridad.py | Aprobado |
| CP-19 | Recuperar la clave con enlace de un solo uso | RF-SEG-05 | Integración | web/test_seguridad.py | Aprobado |
| CP-20 | El registro exige y guarda el consentimiento | RNF-17 | Integración | web/test_seguridad.py | Aprobado |
| CP-21 | Código incorrecto y pedido inexistente reciben el mismo 404 | HU-15, RNF-21 | Integración | api_publica/tests.py | Aprobado |
| CP-22 | Cada clave tiene un límite de consultas por minuto (429) | RF-INT-04 | Integración | api_publica/tests.py | Aprobado |
| CP-23 | El cotizador usa el mismo costeo que las cotizaciones | HU-16, RF-COM-18 | Integración | api_publica/test_cotizador.py | Aprobado |
| CP-24 | El cotizador no expone costos internos ni margen | HU-16, RNF-21 | Integración | api_publica/test_cotizador.py | Aprobado |
| CP-25 | Cantidad sugerida = 2 × stock mínimo − stock del kardex | HU-17, RF-INV-09 | Integración | api_publica/test_materiales.py | Aprobado |
| CP-26 | Las claves del portal no acceden al inventario (403) | HU-17, RF-INT-04 | Integración | api_publica/test_materiales.py | Aprobado |

# 6. Resultados por sprint

## 6.1 Sprint 1 (14 al 26 de septiembre)

La suite automatizada se construyó junto con las 14 historias y la integración continua quedó activa el 25 de septiembre (ruff, migraciones y pruebas con cobertura mínima de 70 %). Desde esa fecha, cada cambio integrado al repositorio se verifica automáticamente. En este sprint no se ejecutaron pruebas de interfaz, rendimiento ni seguridad: se planificaron para el sprint siguiente.

## 6.2 Sprint 2 (29 de septiembre al 15 de octubre)

| Prueba | Fecha y ambiente | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias e integración | 15-10-2026, réplica local (mismo comando que la CI) | 236 de 236 aprobadas en 46 s; cobertura de 92 % sobre apps/ | Cumple |
| Estático | 15-10-2026, réplica local | ruff sin errores; sin migraciones pendientes | Cumple |
| Interfaz (Selenium) | 14-10-2026, producción | 5 de 5 casos aprobados en 33 s | Cumple |
| Seguridad (OWASP ZAP) | 14-10-2026, producción | 0 altas, 3 medias, 1 baja y 2 informativas | No cumple (provisional) |
| Rendimiento | 14-10-2026, producción; 3 ejecuciones de 600 peticiones | 0 errores; percentil 95 de 5,55 a 6,55 s; mediana de 2,3 a 2,5 s | No cumple |

Distribución de las 236 pruebas automatizadas por módulo:

| Módulo | Pruebas de flujo (integración) | Pruebas de modelo y servicio | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercial | 37 | 11 | 48 |
| Configuración e integraciones | — | 28 | 28 |
| Producción | 19 | 11 | 30 |
| Web del cliente | 8 | 19 | 27 |
| Seguridad y usuarios | 13 | 11 | 24 |
| Pagos | — | 21 | 21 |
| Calidad | 15 | — | 15 |
| Inventario | 12 | — | 12 |
| Clientes | 9 | — | 9 |
| Catálogo | — | 8 | 8 |
| Común y reportes | — | 14 | 14 |
| Total | 113 | 123 | 236 |

## 6.3 Sprint 3 (16 al 31 de octubre, en curso)

- APIs propias: 55 pruebas automatizadas (19 de seguimiento, 24 del cotizador y 12 de disponibilidad de materiales), todas aprobadas; cobertura del módulo api_publica de 94 % (99 % sin el comando claves_api). Casos manuales en el PRU-01.

- Regresión: la suite completa pasó de 236 a 291 pruebas, todas aprobadas al 25-10-2026, con 93 % de cobertura; ruff sin errores y sin migraciones pendientes. Las otras 236 pruebas no cambiaron.

- Pendiente: corregir o justificar las alertas de ZAP y volver a ejecutar el análisis (S3-13).

- Pendiente: optimizar los tiempos de respuesta y repetir la prueba de carga con el mismo script y parámetros (S3-04).

- Recorrido de la aplicación de escritorio por rol: documentado con capturas en el EVI-01.

# 7. Hallazgos y seguimiento

| ID | Hallazgo | Severidad | Acción | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Falta la cabecera Content Security Policy | Media | Configurar la cabecera o justificar | Milko Soto | 3 (S3-13) |
| H-02 | Falta el atributo de integridad en recursos externos | Media | Agregar integridad o justificar si el recurso es de un tercero | Milko Soto | 3 (S3-13) |
| H-03 | Configuración Cross-Domain | Media | Revisar el origen de la cabecera; corregir o justificar | Milko Soto | 3 (S3-13) |
| H-04 | Cookie sin el atributo HttpOnly | Baja | Revisar la cookie afectada y corregir o justificar | Milko Soto | 3 (S3-13) |
| H-05 | Percentil 95 sobre 2 s con 30 usuarios | RNF-06 | Optimizar consultas y servidor; repetir la prueba | Benjamín Delgado | 3 (S3-04) |
| — | Nueva verificación de H-01 a H-05 | — | Ejecutar ZAP y la prueba de carga y actualizar PRU-01 | Milko Soto | 3 |

# 8. Trazabilidad de requisitos no funcionales

| Requisito | Cómo se verifica |
| --- | --- |
| RNF-01 Contraseñas con hash y sal | Hash PBKDF2 con sal del sistema de autenticación de Django (configuración por defecto); verificado por revisión de configuración |
| RNF-02 HTTPS | Redirección obligatoria, cookies seguras y HSTS en la configuración de producción; verificado por ZAP |
| RNF-03 OWASP Top 10 | Análisis OWASP ZAP en producción (PRU-01) |
| RNF-04 Tokens con expiración y revocación | CP-17 |
| RNF-05 Escritorio solo vía API | Revisión de arquitectura: el escritorio accede a los datos únicamente por cliente_api.py |
| RNF-06 y RNF-07 Rendimiento y concurrencia | Prueba de carga con 30 usuarios (PRU-01) |
| RNF-12 Estándar de código | ruff en cada ejecución de la CI |
| RNF-13 Cobertura ≥ 70 % | pytest --cov-fail-under=70 en la CI; resultado al 25-10-2026: 93 % |
| RNF-14 Contenedores | docker compose up levanta el entorno completo (manual técnico TEC-01) |
| RNF-16 Historial inmutable | Pruebas de flujo que verifican el historial de estados en comercial, calidad, pagos y clientes |
| RNF-17 Datos personales | CP-20 |
| RNF-20 Definición de Terminado | Despliegue condicionado a la CI en verde |
| RNF-21 La API pública no expone datos internos | CP-21 y CP-24; caso manual 02 del PRU-01 |
| RF-INT-04 Consumidores de la API pública | CP-22 y CP-26; casos manuales con cada clave en Swagger (PRU-01) |

# 9. Cómo ejecutar las pruebas

Pruebas automatizadas, desde la carpeta de la aplicación con los contenedores levantados:

docker compose exec web pytest

docker compose exec web pytest --cov=apps --cov-fail-under=70

docker compose exec web pytest apps/api_publica -v

docker compose exec web ruff check .

docker compose exec web python manage.py makemigrations --check --dry-run

Prueba de carga contra el sistema publicado:

python scripts/prueba_carga.py --url https://sitrafo.onrender.com --usuarios 30 --peticiones 20 --usuario <cuenta> --clave <clave>

Pruebas de interfaz, desde la carpeta Pruebas de Calidad/Selenium:

$env:SITRAFO_USUARIO = "<cuenta de cliente>"

$env:SITRAFO_CLAVE = "<clave>"

pytest test_portal_selenium.py -v --html=reporte_selenium.html --self-contained-html

# 10. Control de versiones

| Versión | Descripción del cambio | Fecha y autor |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Versión inicial: estrategia, ambientes, criterios, casos representativos y resultados de los Sprints 1 y 2. | 15-10-2026 · Benjamín Delgado Bravo |
| 1.1 | Pruebas de las APIs públicas propias (nivel, criterio y casos CP-21 a CP-26), suite de 291 pruebas y estado del Sprint 3. | 25-10-2026 · Benjamín Delgado Bravo |