SITRAFO

Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva

para Fabricación de Transformadores Eléctricos

VISIÓN DEL PRODUCTO

VIS-01  ·  Versión 1.1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO |
| Documento | VIS-01 — Visión del producto (Product Vision) |
| Asignatura | Capstone — Proyecto APT (PTY4614) |
| Institución | Duoc UC, Sede Puente Alto |
| Product Owner / Líder de Proyecto | Benjamín Delgado Bravo |
| Scrum Master | Camila Olivares |
| Desarrollador / Calidad de Producto | Milko Soto |
| Fecha | 25 de octubre de 2026 |

Tabla de contenidos

1. Declaración de visión	3

2. Problema u oportunidad	3

3. Usuarios y stakeholders	3

4. Propuesta de valor	4

5. Objetivos del producto y cómo se miden	4

6. Alcance del producto mínimo viable	5

6.1 Incluido	5

6.2 Fuera del alcance	5

7. Restricciones	6

8. Justificación de la solución	6

9. Control de versiones	6

# 1. Declaración de visión

Para las pymes chilenas que fabrican transformadores eléctricos a pedido, que hoy cotizan en planillas, reciben órdenes de compra por correo y siguen la fabricación en papel, SITRAFO es un sistema integral de gestión comercial y productiva que conecta en un solo flujo trazable la solicitud del cliente, la cotización, la orden de compra, la fabricación, el control de calidad y el pago. A diferencia de las planillas y de los sistemas de gestión genéricos, SITRAFO está pensado para productos que se fabrican según especificación técnica: costea desde la receta de cada modelo, compara ese costo con el real registrado en el taller, no permite cerrar una orden sin la aprobación de calidad y le muestra al cliente en qué estado está su pedido.

# 2. Problema u oportunidad

Un transformador eléctrico no es un producto de catálogo: se fabrica a pedido según la potencia, las tensiones, la refrigeración y el grupo de conexión que pide el cliente. En las pymes del rubro, ese ciclo atraviesa ventas, producción, bodega y calidad, pero se gestiona con herramientas desconectadas entre sí. Las consecuencias son concretas:

- Sin trazabilidad: no hay un registro que una lo cotizado con lo fabricado ni el historial de cada documento.

- Costeo impreciso: se cotiza sin conocer el costo real, porque los materiales y las horas hombre no se registran.

- Cliente sin visibilidad: debe llamar o escribir para saber en qué estado está su pedido.

- Calidad sin respaldo: los ensayos se realizan, pero no quedan documentados ni condicionan la entrega.

La oportunidad es digitalizar el ciclo completo con un sistema que hable el idioma del rubro, en lugar de adaptar una tienda en línea o un sistema contable.

# 3. Usuarios y stakeholders

| Usuario | Qué necesita | Qué le entrega SITRAFO |
| --- | --- | --- |
| Cliente (empresa compradora) | Cotizar sin llamadas, conocer el estado de su pedido y pagar | Portal web: catálogo, precio referencial al instante, solicitud con especificación técnica, aceptación, seguimiento del pedido (también sin iniciar sesión) y pago en línea |
| Ejecutivo comercial | Cotizar rápido y con el costo correcto | Costeo automático desde la receta y la UF del día, aprobación de descuentos por otro ejecutivo y envío del PDF por correo |
| Jefe de producción | Planificar y controlar la fabricación | Órdenes de trabajo generadas automáticamente, asignación de tareas y costo real contra estimado |
| Operario de taller | Registrar su trabajo sin papel | Vista de taller simple para horas y materiales |
| Inspector de calidad | Que los ensayos queden registrados y tengan peso | Protocolos por modelo, conformidad calculada por el sistema y aprobación que libera la orden |
| Encargado de bodega | Stock confiable | Recepciones, ajustes, kardex y alerta de stock mínimo |
| Administrador | Controlar accesos y el canal web | Usuarios, roles, matriz de permisos, auditoría y parámetros del sitio |
| Gerencia | Información para decidir | Reportes comerciales y productivos exportables a Excel y PDF |
| Proveedor de materiales | Saber qué despachar antes de que la planta se quede sin material | API pública de disponibilidad de materiales: materiales bajo el stock mínimo y cantidad sugerida, sin costos ni datos internos |
| Distribuidor o sistema externo | Consultar pedidos y precios desde su propio sistema | API pública con clave: seguimiento de pedidos y cotizador, cada clave limitada a los servicios que tiene asignados |

Interesados del proyecto: el docente de la asignatura, como evaluador, y el equipo de desarrollo (Product Owner, Scrum Master y responsable de calidad).

# 4. Propuesta de valor

- Un solo flujo trazable. Cada documento conserva su historial de estados con responsable y fecha, desde la solicitud hasta la entrega.

- Costeo con base real. La cotización se calcula desde la receta de materiales y tareas del modelo, y al cerrar la orden se compara con el costo registrado en el taller.

- El cliente ve y paga. Sigue su pedido en el portal y paga el anticipo y el saldo en línea.

- Calidad con poder de decisión. Ninguna orden se cierra sin la aprobación del inspector, separado del jefe de producción.

- Coordinación automática. La orden de compra y las órdenes de trabajo se generan solas, y cada rol recibe avisos y una bandeja con lo que debe atender.

- Abierto a otros sistemas. Tres APIs públicas propias, con clave por consumidor, límite de consultas y documentación Swagger, permiten seguir un pedido, estimar un precio y consultar los materiales a reponer sin entrar al sistema.

# 5. Objetivos del producto y cómo se miden

| Objetivo | Indicador | Estado al 25-10-2026 (Sprint 3) |
| --- | --- | --- |
| Trazabilidad | Todo documento del flujo conserva su historial de estados de forma inmutable (RNF-16) | Implementado |
| Costeo preciso | Cotización calculada desde receta y tarifa vigente; desviación real contra estimado visible al cerrar la orden | Implementado |
| Visibilidad del cliente | Estado de cada pedido y de sus pagos disponible en el portal | Implementado |
| Calidad | Ninguna orden de trabajo se cierra sin control aprobado (RN-12) | Implementado |
| Integración | APIs públicas con clave, permiso por servicio, límite por consumidor, registro de cada consulta y documentación OpenAPI (RF-INT-04) | Implementado: 3 APIs propias y 55 pruebas automatizadas |
| Seguridad | Sin alertas altas en OWASP ZAP y alertas medias corregidas o justificadas (RNF-03) | Parcial: 3 alertas medias, por corregir en el Sprint 3 (S3-13) |
| Rendimiento | Percentil 95 bajo 2 segundos con 30 usuarios concurrentes (RNF-06 y RNF-07) | Pendiente: 5,5 a 6,5 s en Render; por revisar en el Sprint 3 (S3-04) |

# 6. Alcance del producto mínimo viable

## 6.1 Incluido

Las 17 historias del Product Backlog (las 14 iniciales y las 3 de las APIs propias), agrupadas en nueve épicas:

- Catálogo de productos y registro de clientes.

- Solicitud de presupuesto, cotización y aceptación.

- Orden de compra generada desde la cotización aceptada.

- Órdenes de trabajo con registro de materiales y horas hombre.

- Control de calidad con protocolos, ensayos y no conformidades.

- Inventario con stock disponible y kardex.

- Pago en línea del anticipo y del saldo.

- Auditoría de acciones.

- Administración del canal web desde el escritorio y aprobación de cotizaciones.

- APIs públicas propias: seguimiento de pedidos, cotizador y disponibilidad de materiales (HU-15 a HU-17).

## 6.2 Fuera del alcance

Según las exclusiones declaradas en la ERS-01:

- Emisión de documentos tributarios electrónicos ante el Servicio de Impuestos Internos.

- Integración con sistemas contables o de remuneraciones.

- Planificación de capacidad productiva y programación de máquinas.

- Aplicación móvil nativa.

- Logística y seguimiento de despacho en ruta.

Además, la caducidad periódica de contraseñas (RF-SEG-06) se difirió con justificación: las guías actuales (NIST SP 800-63B) desaconsejan forzar cambios periódicos.

# 7. Restricciones

| Tipo | Restricción |
| --- | --- |
| Arquitectura | La aplicación de escritorio nunca accede directo a la base de datos: toda operación pasa por la API REST autenticada (RNF-05). |
| Asignatura | Aplicación web, aplicación de escritorio que administre la web, base de datos relacional de al menos 30 tablas, 5 APIs (al menos 2 propias) y despliegue con Docker. |
| Plazo y equipo | 18 semanas y tres integrantes; hitos en las semanas 4, 10, 15 y 17-18. |
| Tecnología | Python, Django y Django REST Framework, PostgreSQL y PySide6; escritorio para Windows 10 y 11 de 64 bits (RNF-11). |
| Costo | Herramientas gratuitas, educacionales o en modo sandbox; publicación en Render con un plan básico de bajo costo. |
| Legal y regional | Tratamiento de datos personales según la Ley 21.719 (RNF-17) y formatos de fecha y moneda de Chile (RNF-18). |
| Servicios externos | Dependencia de la disponibilidad de terceros; PayPal no opera en pesos chilenos, por lo que el cobro se convierte a dólares. |

# 8. Justificación de la solución

Dos interfaces para dos tipos de usuario. El cliente externo necesita un portal simple y accesible desde cualquier navegador; el personal interno opera con más datos y controles, por lo que trabaja en una aplicación de escritorio adaptada a su rol.

Una API como único punto de acceso a los datos. Concentra la lógica de negocio, la autorización y la auditoría en un solo lugar: la web y el escritorio aplican exactamente las mismas reglas, y ninguna interfaz puede saltárselas.

Roles por segregación de funciones. El inspector de calidad está separado del jefe de producción y el encargado de bodega del operario, para que ningún control lo ejerza quien ejecuta el trabajo.

Integración con el contexto chileno. La UF del día (mindicador.cl) fija los montos y los feriados legales calculan los plazos en días hábiles, que es como opera el rubro.

Publicación y verificación continuas. Cada cambio pasa por integración continua antes de desplegarse, de modo que el sistema que se presenta es siempre el que está probado.

# 9. Control de versiones

| Versión | Fecha y autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15-10-2026 · Benjamín Delgado Bravo | Versión inicial: visión, problema, usuarios, propuesta de valor, objetivos, alcance, restricciones y justificación. |
| 1.1 | 25-10-2026 · Benjamín Delgado Bravo | Se incorporan las APIs públicas propias (usuarios, propuesta de valor, objetivo de integración y alcance con HU-15 a HU-17) y el estado de los objetivos al Sprint 3. |