|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos cumplido con los hitos planificados para la Fase 1 e inicio de la Fase 2. Logramos adaptar y consolidar el diseño relacional a un modelo completo en PostgreSQL 16 compuesto por 54 tablas. Además, alineamos la documentación funcional, agrupando la base de datos por módulos estratégicos (Seguridad/Auditoría, Clientes, Catálogo/Recetas, Comercial, Producción, Calidad, Inventario, Cobros/Pagos e Integraciones)

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Factores facilitadores: La excelente coordinación del equipo para definir catálogos clave (como parametro_tecnico, bom_modelo o protocolo_calidad) y el estándar unificado de claves y restricciones en PostgreSQL 16. Factores dificultadores: La alta escala y nivel de detalle del negocio de Transformadores Olivares SpA (manejar 54 tablas con trazabilidad completa de historiales de estado en solicitudes, cotizaciones, órdenes de compra y de trabajo), lo que exigió una cuidadosa revisión de las claves foráneas para evitar inconsistencias en las reglas de negocio.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación: Evaluamos nuestro trabajo de forma excelente, ya que contamos con una base de datos profesional y sumamente exhaustiva que resuelve la operación real de la empresa. - Destacamos: La profundidad técnica del diseño, incluyendo la bitácora de auditoria, la congelación de costos y precios en UF (precio_base_modelo, precio_material, indicador_economico) y la trazabilidad de calidad con punto_control y no_conformidad. - A mejorar: Documentar y repasar en conjunto los nombres exactos de las entidades y campos de las 54 tablas para evitar desacoples al momento de programar las consultas e interfaces.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Pregunta al docente: "Estimado/a docente, dado que nuestro esquema en PostgreSQL contempla un ciclo comercial y de producción muy completo (54 tablas que incluyen cotizaciones, consumo de materiales, historial de estados y control de calidad), ¿es necesario reflejar la totalidad de los flujos de la base de datos en los diagramas de secuencia de la Fase 2, o podemos focalizarnos en los casos de uso críticos como la Solicitud de Presupuesto y el Cierre de Orden de Trabajo?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, y ya lo hicimos. Como el desarrollo quedó a cargo de Benjamín Delgado, redistribuimos las actividades para que cada integrante tenga tareas reales y verificables: Camila Olivares se encarga del product backlog, el sprint backlog, el burndown, las capturas del flujo comercial y el manual de usuario; Milko Soto se encarga del análisis de seguridad con OWASP ZAP, la prueba de carga y las pruebas de interfaz con Selenium sobre el sistema desplegado. Como nuevas actividades, cada integrante tendrá una cuenta personal en el sistema para que su trabajo quede registrado en la auditoría, y todos debemos recorrer el proceso completo para conocer el sistema y prepararnos para la defensa individual.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como mejorable. Como aspecto positivo destacamos la comunicación para reconocer a tiempo que la distribución inicial no estaba funcionando y la disposición de Camila y Milko a asumir nuevas tareas acordes al estado del proyecto, además del rol de Camila como Scrum Master en la organización del trabajo. Como aspectos a mejorar, necesitamos una participación más equilibrada, compromisos con fechas concretas y revisiones semanales del avance de cada integrante, de modo que lleguemos al informe final con todas las evidencias completas y que cada uno pueda defender el proyecto con conocimiento propio.