Acta de la Reunión de

Revisión del Sprint (Sprint Review)

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC, Sede Puente Alto — Capstone (Proyecto APT) |
| --- | --- |
| Proyecto | SITRAFO — Sistema Integral de Gestión Comercial y Productiva para Fabricación de Transformadores Eléctricos |

Información de la reunión:

| Lugar | Presentación de avance de la Fase 2 |
| --- | --- |
| Fecha | 15 de octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 — despliegue, documentación y verificación de calidad (29 de septiembre al 15 de octubre de 2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Benjamín Delgado (Product Owner) Camila Olivares (Scrum Master) Milko Soto (Desarrollo y calidad) Docente de la asignatura (interesado y evaluador) |
| Personas que asistieron a la reunión | (completar al término de la reunión) |

Objetivo del sprint

Dejar el sistema desplegado y verificable en producción, completar los requerimientos pendientes de la ERS y la documentación de análisis y diseño, y comenzar la verificación de calidad del producto.

Incremento demostrado

• Sistema publicado en https://sitrafo.onrender.com y aplicación de escritorio distribuible (SITRAFO.exe) conectada a la API.

• Recorrido de extremo a extremo: solicitud web, costeo y cotización, aprobación por otro usuario, correo con PDF, orden de compra automática, pago del anticipo con PayPal, órdenes de trabajo automáticas, taller, control de calidad con aprobación, cierre, saldo y entrega.

• Bandeja de pendientes por rol y avisos por correo entre roles.

• Documentación actualizada: ERS-01, CU-01 v2.2, MER-01 v2.1, ARQ-01, SEC-01, MOC-01, EVI-01, MET-01 y manual de usuario MAN-01.

• Pruebas: 187 pruebas automatizadas (91 % de cobertura) en la integración continua, análisis OWASP ZAP, prueba de carga con 30 usuarios y pruebas de interfaz del portal con Selenium.

Trabajo no terminado (pasa al Sprint 3)

• Informe de verificación en producción PRU-01.

• Cumplimiento del RNF-06 (percentil 95 bajo 2 segundos) en la prueba de carga.

Retroalimentación del docente

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Acuerdos y ajustes al Product Backlog

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Próximo sprint

Sprint 3 (sprint de cierre de la Fase 2): se planifica a partir de esta revisión, sobre la propuesta registrada en SITRAFO_Sprint3_Backlog.xlsx.